* Dependencias de Hardware & Software
* Tiempo disponible de desarrollo
* Expectativas de cliente final
* Acceso a información software real

Profesionales Grupo de trabajo

Directivos, docentes y alumnos del instituto

Similitud con entorno real. Complemento educativo de uso

Alumnos de FP de grado medio (+16)

Servidor de acceso cerrado institucional para realización de prácticas y auto aprendizaje

Emulación a propuesta del cliente

|  |  |
| --- | --- |
| Configuración de equipo y perfiles profesionales | 10/02 |
| Evaluación de necesidades del cliente | 15/02 |
| Consideración de Target & Psicology | 20/02 |
| Propuesta Wireframes & Mokup | 25/02 |
| Tablas y Relaciones | 28/02 |
| Maquetación y Desarrollo FrontEnd | 30/03 |
| Maquetación y Desarrollo BackEnd | 30/03 |
| Test de funcionamientos | 5/04 |
| Cierre de Documentación de proyecto | 7/04 |
| Presentaciones | 12/04 |

Aplicación web para simulación de Sistema de Gestión de Emergencias con modulo educativo

* Localización GPS vía navegador
* Gestión Administrativa para:
  + Gestión de Usuarios
  + Gestión de Móviles
* Gestión Incidencia Móvil
* Gestión de Incidencias Desktop

